**문제해결 빅데이터 활용 프로젝트 기획안**

기획안 작성일자 : 20230322

| 조 명 | 발리의 서재 |
| --- | --- |
| 조 원 | 정수민, 남윤종, 박세연, 손혜진, 신동후 |
| 프로젝트 주제 및 개요 | Ebook 통합 관리 시스템 |
| 프로젝트 수행 방향 | 네이버 시리즈, 밀리의 서재, 교보 Ebook, Yes24 Ebook, 리디북스에서 도서 자료를 크롤링하고 mysql에 저장한 후, Django를 활용하여 서비스 예정 |
| 프로젝트 조직  (구성원 및 역할) | 남윤종 : 지도시각화, 추천시스템 구현, 최종 발표  박세연 : 요즘 뜨는 도서 구현, 인프라 구성(AWS)  손혜진 : 사이트별 도서 순위 구현  신동후 : 도서 DB 관리, 도서 검색 및 상세 조회 기능 구현, 웹 디자인  정수민 : 추천 시스템, 회원 기능 구현, 주제 발표 |
| 프로젝트 추진 일정 | 주제 선정 및 자료 조사 : 23.03.09~23.03.09  세부 요구사항 정의 : 23.03.10  DB 설계 : 23.03.13~23.03.14  디자인 설계 23.03.13~23.03.15  데이터 수집 : 23.03.13~23.03.16  기능 구현 23.03.17~23.03.22  통합 : 23.03.23~23.03.24  최종 발표 : 23.03.24 |